|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 16/03/2017 | Breno Gomes | Elaboração Inicial – Requisitos |
|  |  |  |  |

# Problema e Justificativa do projeto

O projeto tem como finalidade o desenvolvimento de um aplicativo que permita ao usuário gerenciar funcionários e veículos da concessionária, além de efetuar vendas e gerar um relatório delas periodicamente.

# Objetivos

Oferecer ao usuário um acesso mais rápido e confiável as funcionalidades de sua empresa.

# Stakeholders

Breno Gomes da Silva, PO e analista do sistema.

Bruno Dias, professor do curso, que irá acompanhar e sugerir conteúdo benéfico ao projeto.

# Principais requisitos das principais entregas/produtos

RF 01 – Fazer login do administrador.

RF 02 – Cadastrar funcionários e veículos.

RF 03 – Remover funcionários e veículos.

RF 04 – Atualizar funcionários e veículos.

RF 05 – Listar funcionários e veículos.

RF 06 – Categorizar veículos (popular e luxo).

RF 07 – Efetuar venda de veículo.

RF 08 – Gerar relatório de vendas.

# Marcos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase ou Grupo de Processos | Marcos | Previsão |
| Definição do Projeto | Análise de requisitos do sistema | 16/03/17 |
| Definição do Projeto | (Re)Design | 30/03/17 |
| Análise | Elaboração dos questionários | 06/04/17 |
| Revisão | Revisão do modelo P1 | 13/04/17 |
| Implementação | Prototipagem do sistema | 27/04/17 |
| Encerramento | Introdução a Avaliação da Usabilidade | 04/05/17 |